Приложение №1 к

муниципальному контракту

**Описание объекта закупки.**

**Ремонт грунтовой дороги по ул. Пугачева с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.**

Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации.

 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к извещению об осуществлении закупки в качестве обоснования стоимости Работ.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

**1. Объект закупки:** ремонт грунтовой дороги по ул. Пугачева с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (далее – работы, объект).

**2. Место выполнения работ:** грунтоваядорога по ул. Пугачева с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

**3. Срок выполнения работ:** с даты заключения контракта по 30.06.2025 г. Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение к Описанию объекта закупки).

**4. Требования при выполнении работ:**

Приступить к выполнению Работ с даты заключения контракта

В течении двух дней с даты подписания Муниципального контракта предоставить Заказчику общий журнал производства работ, проект производства работ, календарный (линейный) график проведения работ, согласно СП 48.13330-2019 и схему организации дорожного движения в месте производства работ. В течении двух календарных дней Заказчик согласовывает Организационно – технологическую документацию (ЖПР, ППР, календарный (линейный) график проведения работ, схему организации дорожного движения в месте производства работ), предоставленную Подрядчиком.

Работы выполнять строго утвержденному календарному графику (при отставании от календарного графика более, чем на трое суток, Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке).

Техника, использованная на объекте, подлежит брендированию и иметь логотип подрядной организации.

В течении двух дней с даты подписания Муниципального контракта предоставить Заказчику сведения об уполномоченном представителе лица, осуществляющего строительный контроль (осуществляющего входной и оперативный контроль).

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложениям к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных Работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, СП 78.13330.2012 *Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272) (ред. от 19.10.2021*), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

**5. Виды и объем работ:** Подрядчик обязан выполнить работы в полном соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки). Подрядчик обеспечивает качество выполнения всех работ с соблюдением требований ГОСТ, СНиП, ВСН и других нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ, согласно Перечню нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ (Приложение № 3 к Описанию объекта закупки).

**6.** **Гарантийные обязательства**

Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту не менее 6 лет;

Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика исчисляется с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта.

В случае выявления в течение гарантийного срока эксплуатации объекта недостатков Заказчик и Подрядчик составляют акт с указанием всех недостатков, а также порядка их устранения. В этом случае Подрядчик за свой счет в течение 10 календарных дней с даты подписания акта обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков с оплатой расходов за счет Подрядчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

**7**. **Перечень исполнительной документации:**

- Локальный сметный расчет (Смета) №б/н на ремонт грунтовой дороги по ул. Пугачева с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области;

- Ведомость объемов работ по ремонту грунтовой дороги по ул. Пугачева с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области;

- Графический материал (схема ремонта грунтовой дороги по ул. Пугачева с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области, план ремонта грунтовой дороги по ул. Пугачева с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области).

Приложение

к описанию объекта закупки

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ремонт грунтовой дороги по ул. Пугачева с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование Работ** | **Всего по Контракту, руб.** | **Сроки выполнения работ** |
| **дата начала выполнения Работ** | **дата окончания выполнения Работ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Ремонт грунтовой дороги по ул. Пугачева с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек** | **С даты заключения Контракта** | **30 июня 2025 года** |
|  | **ИТОГО** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

\*Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя аукциона в электронной форме.

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Пайко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП (при наличии) МП (при наличии)