Муниципальный контракт № Ф.2018.372104

на выполнение работ

ИКЗ 183742600205674600100100230014211244

с. Аргаяш	                                   				                                            «31» июля 2018 г.

Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лице главы поселения  Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик и  Общество с ограниченной ответственностью «ДОРСЕРВИССТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Татауровой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона), протокол № 0169300010318000175 от  20 июля   2018 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить Ремонт автодороги по ул. Лесная в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш улица Лесная.

1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией (Приложение №2), представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.

1.4. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы, имеющие сертификаты соответствия.

2.Срок выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком  с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.

Права и обязанности сторон

3.1.Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом   и приложениями к нему, сдать Заказчику не позднее даты окончания работ, определенной в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта,  результат работ по Акту о приемке выполненных работ по ф. № КС-2, подтверждающему выполнение всех работ, с одновременным  представлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по ф. № КС-3, служащей основанием для оплаты выполненных работ.

3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

3.1.3. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить:

- бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения;

- выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

- соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также  санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.

3.1.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).

3.2.2. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

3.2.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.2.4. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.

3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.

3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.

3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков (но не более 5 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.

3.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет 2983 917,00 (Два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот семнадцать рублей 00 копеек). НДС не предусмотрен.

В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы  и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной локальной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам электронного аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену.

4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет 0,75.

4.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

4.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае:

-  снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% (десять процентов) или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

4.7. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков, и предоставления Подрядчиком  счета на оплату (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансирование и оплата за частично выполненный объем работ не  допускаются.

4.8.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4.9. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Аргаяшского сельского поселения.

5. Порядок приемки работ

5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, Заказчик, при отсутствии замечаний, должен принять выполненные работы.

5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.6. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.

5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

5.7. Работы будут считаться выполненными и принятыми Заказчиком при наличии подписанного Заказчиком и Подрядчиком Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3.

5.8. Датой фактического выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.9. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.10. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.11. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Подрядчик гарантирует

- надлежащее качество используемых материалов и соответствие их требованиям Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами.

6.2. Гарантийный срок составляет 72 (Семьдесят два) месяца с даты подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков,  устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

7.Ответственность сторон

7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего Федерального закона № 44 «О контрактной системе» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (по оплате контракта), Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке):

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

7.10. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств откладывается до их прекращения. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения контракта.

7.13. Заказчик вправе удержать из цены контракта, подлежащей оплате, пени и штрафы, начисленные Заказчиком.

8.Обеспечение исполнения обязательств по контракту

8.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  обязуется оформить и представить Заказчику, по своему усмотрению, либо безотзывную банковскую гарантию, либо внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 8.7 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту).

8.2 Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд»

8.3.  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.4.Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:

- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам осуществления закупки, как основание заключения Контракта;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

- обязательства Генерального Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

8.6.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

8.7. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере  198 927,80  (Сто девяноста восемь тысяч девятьсот двадцать семь рублей  80 копеек) руб. (5 % от начальной (максимальной) цены Контракта).

8.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.

8.9. Если по итогам проведении аукциона в электронной форме победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 8.7. настоящего контракта, которое будет составлять 298 391,70 (Двести девяноста восемь тысяч триста девяноста один рубль 70 копеек) руб.  или документов, подтверждающих добросовестность победителя на дату подачи заявки.

8.10.. Заказчик обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, не позднее 10 рабочих дней с даты  оплаты выполненных работ.

8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживаются  заказчиком в полном объеме в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства..

8.12. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)

ИНН: 7426002056

КПП: 746001001

Банк получателя

Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК: 047501001

р/с: 40302810000003000004

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта

в электронном аукционе «Ремонт автодороги по ул. Лесная в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области» (указывается наименование предмета муниципального контракта, номера закупки).

Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 8.7 Контракта, на расчетный счет  Заказчика.

8.13. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Подрядчик.

8.14. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

9.Прочие условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует до 30.09.2018 г.

Контракт заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств  сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

9.2. Расторжение Контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

9.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

9.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

9.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.

9.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

9.10. Настоящий Контракт имеет 2 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.Реквизиты сторон

| Заказчик Администрация Аргаяшского сельского поселения Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74 E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056 КПП 746001001 ОГРН 1027401479951 УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения Л/с 03693023960) Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40204810900000000344, БИК 047501001 |  | Подрядчик ООО «ДОРСЕРВИССТРОЙ» Адрес: 454008, Российская Федерация, г. Челябинск, пр-кт. Свердловский, 7а, 317 ИНН 7448202919 /КПП 744801001 Банковские реквизиты Название Банка: ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" БИК: 047501711 Рас./с.: 40702810407110008626 Кор./с.: 30101810400000000711 Телефон: +7(351)2150807 E-mail: dortrans_chel@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

от  «31»  июля 2018г. № Ф.2018.372104

# Техническое задание

Ремонт  автодороги  по улице  Лесная в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения № 30 от 31 марта 2016 г. Дефектная ведомость: ремонт автодороги ул. Лесная. Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович. |
|  | Местонахождение объектов | Челябинская обл. Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Лесная протяженностью -740 метров, общей площадью 3700 м2, обочины(0,5мХ2), ширина 5м. |
|  | Цель | Обеспечение безопасности дорожного движения. |
|  | Виды работ | 1.Планировка площади механизированным способом. 2.Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из песчано-гравийной смеси, дресвы. 3.Устройство основания толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм при укатки каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа, однослойных. 4. Розлив вяжущих материалов. 5.Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальто-бетонных смесей плотных, мелкозернистых типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ. 6.Устройство присыпных обочин, из песчано-гравийной смеси, дресвы. 7. Разборка продольных водоотводных и нагорных канав |
|  | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 1.1. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и методических рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ («Альбом типовых схем организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» согласованный с УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009г.). 1.2. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования». 1.4. При производстве работ в темное время суток уровень освещенности строительной площадки должен быть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54305-2011 на расстоянии 250 м от начала и окончания места производства работ, а также должны применяться дорожные знаки, на которых изображения (детали) дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме. 1.5. Все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования Исполнителя или его Подрядчиков; 1.6. Из специалистов, задействованных при производстве работ, должны быть определены лица, осуществляющие регулирование дорожного движения при производстве работ на Объекте (далее – регулировщики). Регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования. 1.7. Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.8. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.9. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ должны быть обеспечены в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 2. Проведение работ по Ремонту 2.1. К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с разделом 2. настоящего Приложения (временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами). 2.2. Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил 2.3. Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту объекта, требованиям СНиП 3.06.03-85, а также действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ. 2.4. До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы. 2.5. Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия (в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85), промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний». 2.6. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85. 2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей. По окончанию производства работ исполнитель передает заказчику всю исполнительно производственно-техническую документацию: исполнительные геодезические схемы: исполнительные чертежи; общие журналы работ и авторского надзора; акты освидетельствования скрытых работ; акты освидетельствования ответственных конструкций; журналы лабораторного и геодезического контроля; специальные журналы; журнал входного контроля; паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия; рабочую документацию и иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений; ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ на законченный строительством, (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги согласно № ИС-414-р от 07.05.2003 г. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 72 (Семьдесят два) месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта об устранении недостатков. |

Составил:

Заместитель Главы Аргаяшского

сельского поселения

Салыкаев Д. М.

| Наименование товара | Требование к материалам, используемых при ремонте дорог |
| --- | --- |
|  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |
|  |  |  | Конкретное значение | Страна происхождения товара |
| Битумы нефтяные дорожные БНД 60/90 мм БНД 90/130 мм ГОСТ 22245-90 | 1. Глубина проникновения иглы 0,1 мм при 25º С | 61-130 |  |  |
|  | Глубина проникновения иглы 0,1 мм при 0º С | не менее 20 |  |  |
|  | 2.Температура размягчения по кольцу и шару, º С | не менее 43 |  |  |
|  | 3. Растяжимость, см не менее при 25º С при 0 ºС | не менее 55 не менее 3,5 |  |  |
|  | 4. Температура º С хрупкости | не выше 15 |  |  |
|  | 5. Температура вспышки º С 6.Изменение температуры размягчения после прогрева º С | не ниже 230 не более 5 |  |  |
| Смесь асфальтобетонная дорожная ГОСТ 9128-2009 | 1. Тип и марка асфальтобетонные смеси | БII |  |  |
|  | 2. Вид асфальтобетонной смеси | горячая плотная мелкозернистая |  |  |
|  | 3. Максимальная температура º С асфальтобетонные смеси при отгрузке | не более 175 |  |  |
|  | 4. Наибольший размер минеральных зерен (мм) | не более 20 |  |  |
|  | 5.Предел прочности на растяжение при температуре 0º С, МПа | 2,5-6,5 |  |  |
|  | 6. Максимальная температура º С асфальтобетонные смеси при укладке | не менее 120 |  |  |
|  | 7.Предел прочности при сжатии при температуре 50º С МПа | не менее 0,8 |  |  |
|  | 8.Предел прочности при сжатии при температуре 20º С Мпа | не менее 2,2 |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения ____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к Муниципальному контракту от 31.07.2018г. № Ф.2018.372104 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Стройка:с.Аргаяш Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект проезжая часть по ул.Лесная с.Аргаяш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (локальный сметный расчет) |
| Ремонт автодороги по ул. Лесная в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |
| Основание:Дефектная ведомость |
|  |  |  | Всего с НДС в т.ч; |  | 3978556рублей с НДС в т.ч. |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена | текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: |  | 622,68 | тыс. руб. | 3371,66 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  | 0,00 | тыс. руб. | 0,00 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс. руб. | 0,00 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: | 0,85 | тыс.чел.ч | 0,85 | тыс.чел.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная заработная плата: | 11,43 | тыс. руб. | 143,90 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на | 1кв.2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Капитальный ремонт автодороги по ул. Лесная в с.Аргаяш Аргаяшского района. Длина 740м , Ширина 5м.,Обочины (0,5мх2) , Площадь 3700м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-027-03 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 1000 м2 спланированной площади | 5,16 | 165,15 |  | 165,15 _____ 24,33 | 852 101 57 |  | 852 _____ 126 | 6325,00 |  | 6325 _____ 1581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% |  |  |  | 101,00 |  |  | 1265,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 45% |  |  |  | 57,00 |  |  | 711,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-001-02 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см 1000 м3 уплотненного грунта | 1,554 | 1403,90 |  | 1403,9 _____ 252,86 | 2182 373 197 |  | 2182 _____ 393 | 17489,00 |  | 17489 _____ 4947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% |  |  |  | 373,00 |  |  | 4700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 197,00 |  |  | 2474,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-006-01 Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 уплотненного грунта | 0,444 | 2121,52 | 126,44 _____ 311 | 1684,08 _____ 195,02 | 942 136 72 | 56 _____ 138 | 748 _____ 87 | 5808,00 | 707 _____ 982 | 4119 _____ 1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% |  |  |  | 136,00 |  |  | 1707,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 72,00 |  |  | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 5,2 | 2674,67 | 159,4 _____ 21,77 | 2493,5 _____ 227,33 | 13908 2856 1910 | 829 _____ 113 | 12966 _____ 1182 | 80224,00 | 10438 _____ 804 | 68982 _____ 14886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 142% |  |  |  | 2856,00 |  |  | 35960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% |  |  |  | 1910,00 |  |  | 24058,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТССЦ-408-0312 Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2 м3 | 634,4 | 97,00 | _____ 97 |  | 61537,00 | _____ 61537 |  | 269626,00 | _____ 269626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных 1000 м2 основания | 4,26779 | 30185,50 | 381,8 _____ 25026,3 | 4777,4 _____ 663,23 | 128825 6333 4237 | 1629 _____ 106807 | 20389 _____ 2831 | 775331,00 | 20528 _____ 630282 | 124521 _____ 35625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 142% |  |  |  | 6333,00 |  |  | 79737,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% |  |  |  | 4237,00 |  |  | 53345,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т | 9,528 | 3100,02 | _____ 3059,1 | 40,92 _____ 8,64 | 29537 116 78 | _____ 29147 | 390 _____ 82 | 144684,00 | _____ 141917 | 2767 _____ 1036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 142% |  |  |  | 116,00 |  |  | 1471,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% |  |  |  | 78,00 |  |  | 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТСЭМ-120101 Автогудронаторы 3500л (Вахрушево 70-30=40км) маш.-ч | 8,51 | 124,01 |  | 124,01 _____ 26,18 | 1055 212 112 |  | 1055 _____ 223 | 7489,00 |  | 7489 _____ 2805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% |  |  |  | 212,00 |  |  | 2665,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 112,00 |  |  | 1403,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТССЦ-101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ т | -9,528 | 2970,00 | _____ 2970 |  | -28298,00 | _____ -28298 |  | -137784,00 | _____ -137784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТССЦ-101-1556 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т | 9,528 | 3030,00 | _____ 3030 |  | 28870,00 | _____ 28870 |  | 112700,00 | _____ 112700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия | 3,7 | 3218,43 | 465,73 _____ 245,3 | 2507,4 _____ 317,68 | 11908 4115 2753 | 1723 _____ 908 | 9277 _____ 1175 | 84209,00 | 21697 _____ 6269 | 56243 _____ 14799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 142% |  |  |  | 4115,00 |  |  | 51824,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% |  |  |  | 2753,00 |  |  | 34671,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТССЦ-410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б т | 357,4 | 511,00 | _____ 511 |  | 182631,00 | _____ 182631 |  | 889347,00 | _____ 889347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия | 22,2 | 8,92 | 1,09 _____ 4,24 | 3,59 | 198 34 23 | 24 _____ 94 | 80,00 | 971,00 | 306 _____ 368 | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 142% |  |  |  | 34,00 |  |  | 435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% |  |  |  | 23,00 |  |  | 291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТССЦ-410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б т | 268,6 | 511,00 | _____ 511 |  | 137255,00 | _____ 137255 |  | 668379,00 | _____ 668379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,72 | 2674,67 | 159,4 _____ 21,77 | 2493,5 _____ 227,33 | 4600 944 632 | 274 _____ 37 | 4289 _____ 391 | 26536,00 | 3453 _____ 266 | 22817 _____ 4924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 142% |  |  |  | 944,00 |  |  | 11895,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 95% |  |  |  | 632,00 |  |  | 7958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТССЦ-408-0312 Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2 м3 | 209,84 | 97,00 | _____ 97 |  | 20354,00 | _____ 20354 |  | 89184,00 | _____ 89184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР01-01-048-03 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3 1000 м3 грунта | 0,019 | 23606,05 | 20886,47 | 2719,58 _____ 320,23 | 449 383 202 | 397,00 | 52 _____ 6 | 5326,00 | 5000 | 326 _____ 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% |  |  |  | 383,00 |  |  | 4823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% |  |  |  | 202,00 |  |  | 2539,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу | 596805,00 | 4932,00 _____ 539593,00 | 52280,00 _____ 6496,00 | 3045844,00 | 62129,00 _____ 2672340,00 | 311375,00 _____ 81770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 11428,00 |  |  | 143899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы | 539593,00 |  |  | 2672340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 52280,00 |  |  | 311375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 15604,00 |  |  | 196483,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10271,00 |  |  | 129331,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Капитальный ремонт автодороги по ул. Лесная с.Аргаяш Аргаяшского района. Длина 740м , Ширина 5м.,Обочины (0,5мх2) , Площадь 3700м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 1010,00 |  |  | 8301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 408662,00 |  |  | 1948772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 213008,00 |  |  | 1414585,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 622680,00 |  |  | 3371658,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Капитальный ремонт автодороги по ул. Лесная с.Аргаяш Аргаяшского района. Длина 740м , Ширина 5м.,Обочины (0,5мх2) , Площадь 3700м2 | 622680,00 |  |  | 3371658,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % НР | 137 |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % СП | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 596805,00 | 4932,00 _____ 539593,00 | 52280,00 _____ 6496,00 | 3045844,00 | 62129,00 _____ 2672340,00 | 311375,00 _____ 81770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 11428,00 |  |  | 143899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы | 539593,00 |  |  | 2672340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 52280,00 |  |  | 311375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 15604,00 |  |  | 196483,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10271,00 |  |  | 129331,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 1010,00 |  |  | 8301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 408662,00 |  |  | 1948772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 213008,00 |  |  | 1414585,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 622680,00 |  |  | 3371658,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 622680,00 |  |  | 3371658,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % НР | 137 |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % СП | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 606898,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС в т.ч. |  |  |  |  | 3978556,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида работ | План., % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2 - ТЕР01-02-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3 - ТЕР01-02-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.5 - ТССЦ-408-0312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.8 - ТСЭМ-120101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.9 - ТССЦ-101-1561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.10 - ТССЦ-101-1556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.12 - ТССЦ-410-0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.14 - ТССЦ-410-0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.16 - ТССЦ-408-0312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.17 - ТЕР01-01-048-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.1 - ТЕР01-02-027-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.4 - ТЕР27-04-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.6 - ТЕР27-04-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.7 - ТЕР27-06-026-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.11 - ТЕР27-06-020-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.13 - ТЕР27-06-021-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.15 - ТЕР27-04-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет 0,75.

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме 2983 917,00 (Два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот семнадцать рублей 00 копеек).

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

Заключен контракт по закупке № 0169300010318000175

Контрольная сумма подписанного документа: B2-AD-93-50-EF-22-20-A9-4E-6C-44-93-F1-60-2C-62-91-A0-AB-3D-6D-09-DF-2D-F8-15-F9-90-78-3E-86-35

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания участником: 30.07.2018 11:47 (по московскому времени)

Дата подписания заказчиком: 31.07.2018 06:47 (по московскому времени)

Расшифровка подписи поставщика

Фамилия, имя и отчество: ООО "ДОРСЕРВИССТРОЙ"

Наименование компании: ООО "ДОРСЕРВИССТРОЙ"

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 00E919B9E9F24016A0E811BC7A2C176769 от 28-6-2018 13:07:09 UTC

Сертификат действителен до: 28-6-2019 13:17:09 UTC

Имя файла: Муниципальный контракт Ф.2018.372104.doc

Сертификат: ОГРН=1177456041069, СНИЛС=06207590245, ИНН=007448202919, E=dimmtrans_chel@mail.ru, OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=7448202919/KPP=744801001/OGRN=1177456041069", O="ООО ""ДОРСЕРВИССТРОЙ""", OU=0, T=ДИРЕКТОР, CN="ООО ""ДОРСЕРВИССТРОЙ""", SN=Татаурова, G=Татьяна Александровна, C=RU, L=Челябинск, S=74 Челябинская область, STREET="ПРОСПЕКТ СВЕРДЛОВСКИЙ, ДОМ 7-А, ОФИС 317"

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

Расшифровка подписи заказчика

Фамилия, имя и отчество: Ишкильдин Артур Зуфарович

Наименование компании: Администрация Аргаяшского сельского поселения

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 7614446FF7882ED808B3B83F0FE5BB28F0959EFD от 22-11-2017 08:17:10 UTC

Сертификат действителен до: 22-2-2019 08:17:10 UTC

Имя файла: Муниципальный контракт Ф.2018.372104.doc

Сертификат: CN=Ишкильдин Артур Зуфарович, SN=Ишкильдин, G=Артур Зуфарович, O=Администрация Аргаяшского сельского поселения, L=с.Аргаяш, S=Челябинская область, C=RU, E=ap-sovet@mail.ru, СНИЛС=01516682535, ИНН=027000368311

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)