Приложение № 1

Утверждаю

Глава Аргаяшского сельского поселения

__________________

А.З. Ишкильдин

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на  ремонт  грунтовых дорог  ул. Васенко,  Пролетарская, Коммунистическая

с. Аргаяш Аргаяшского района

| № п/п | Перечень основных данных и требований | информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для ремонта грунтовых дорог | -дефектная ведомость, утвержденная Главой Аргаяшского сельского поселения; -локальная смета на ремонт грунтовых дорог. контактное лицо: Чуличков Владимир Михайлович, 8-(35131)21543 |
| 2. | Местонахождения объектов | Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Васенко, Пролетарская, Коммунистическая |
| 3. | цель | Восстановление, благоустройство проезжей части ул. Васенко, Пролетарской, Коммунистической, обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4. | Виды строительства и краткое технико-экономическое описание | - укладка водосливной трубы d 400 L – 10 метров ул. Васенко; -исправление профиля улиц Васенко, Пролетарская, Коммунистическая; -устройство основания ул. Васенко, Пролетарская из щебня марки1200 фракции 40х70; -разравнивание основания грейдером, прикатывание катком до 30 т.; -устройство верхнего слоя ул. Васенко, Пролетарская, Коммунистическая из щебня марки 1200 фракции 10х20; -разравнивание верхнего слоя, прикатывание катком до 30т. |
| 5. | Основные проектные решения | Устройство основания из щебня фракции 40х70 по ул. Васенко от ул. Полевая до дома № 21 ул. Васенко протяженностью 250 м. Устройство основания из щебня фракции 40х70 по ул. Пролетарская от ул. Российская протяженностью 150м. |
| 6. | Основные требования | Все работы выполняются согласно локальной сметы и технического задания. |
| 7. | Контроль | Контроль производится представителем администрации Аргаяшского сельского поселения |
| 8. | Гарантия на выполненные работы | 48 месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков |
| 9. | Сроки выполнения работ | В течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к основным материалам, применяемым

при  ремонте  грунтовых дорог  ул. Васенко,  Пролетарская, Коммунистическая

с. Аргаяш Аргаяшского района.

| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- |
|  | Показатель |
|  | (наименование характеристики) | Показатели, которые не могут изменяться |
| щебень | из природного камня для строительных работ марка1200 фракции 40-70 мм. | ГОСТ 8267-93 |
| щебень | из природного камня для строительных работ марка1200 фракции 10-20 мм. | ГОСТ 8267-93 |
| Труба | Труба стальная электросварная прямошовная, наружный диаметр 426 мм стенка5 мм. | ГОСТ 8696-74 |

Составил:

Старший инженер Аргаяшского

сельского поселения

Чуличков В.М.  _______________________________