# Муниципальный контракт № Ф.2018.235001

**на выполнение работ**

**ИКЗ 183742600205674600100100120014221243**

с. Аргаяш «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лицеглавы поселения **Ишкильдина Артура Зуфаровича,** действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик и ООО «Верный выбор», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице **Щербатова Евгения Леонидовича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона), протокол № 0169300010318000145 от «18» мая 2018 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

 1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить **Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по ул. Комсомольская (от ТК 18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района** (далее - работы)**,** а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Место выполнения работ: **РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, улица Комсомольская (от ТК 18 до жилого дома №28)**

1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение №1), утвержденной сметной документацией (Приложение №4), представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.

1.4. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы, имеющие сертификаты соответствия.

**2. Срок выполнения работ**

 2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком **с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.**

 2.2. Работы производятся согласно графику выполненных работ, одним этапом. (Приложение 2).

 **3. Права и обязанности сторон**

 **3.1.Подрядчик обязан:**

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, сдать Заказчику **не позднее** **даты окончания работ, определенной в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта**, результат работ по Акту о приемке выполненных работ по ф. № КС-2, подтверждающему выполнение всех работ, с одновременным представлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по ф. № КС-3, служащей основанием для оплаты выполненных работ.

 3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

 3.1.3. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

 -иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить:

 - бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения;

- выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

- соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством Российской Федерации.

 3.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.

 3.1.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

 **3.2.Заказчик обязан:**

 3.2.1. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).

 3.2.2. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

 3.2.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

 3.2.4. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.

 **3.3. Подрядчик имеет право:**

3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.

3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.

 **3.4. Заказчик имеет право:**

 3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

 3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

 3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

 3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.

 3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.

 3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (но не более 5 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.

 3.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

**4. Цена контракта** **и порядок расчетов**

4.1. Цена Контракта составляет **152 409,08 рублей (сто пятьдесят две тысячи четыреста девять рублей 08 копеек), НДС не предусмотрен.** (далее – Цена Контракта)

В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной локальной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам электронного аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену.

4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет **0,88***.*

4.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

4.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае:

 - снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

 - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% (десять процентов) или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

 4.7. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работпо форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков, и предоставления Подрядчиком счета на оплату (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансирование и оплата за частично выполненный объем работ не допускаются.

 4.8. Оплата выполненных работ производится в соответствии с графиком поэтапной оплаты выполненных работ (однократно). (Приложение 3).

4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4.10. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Аргаяшского сельского поселения.

**5. Порядок приемки работ**

 5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, Заказчик, при отсутствии замечаний, должен принять выполненные работы.

 5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

 5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.6. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.

 5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.

 5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы.

 5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

5.7. Работы будут считаться выполненными и принятыми Заказчиком при наличии подписанного Заказчиком и Подрядчиком Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3.

 5.8. Датой фактического выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.9. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

 5.10. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

 5.11. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

## 6. Гарантии качества по сданным работам

 6.1. Подрядчик гарантирует

- надлежащее качество используемых материалов и соответствие их требованиям Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами.

 6.2. Гарантийный срок составляет 36 (Тридцать шесть месяцев) с даты подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.

 6.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

 6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

**7.Ответственность сторон**

7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего Федерального закона № 44 «О контрактной системе» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (по оплате контракта), Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней [ставки рефинансирования](http://internet.garant.ru/#/document/10180094/entry/0) Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

 7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке):

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

 7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

 Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

7.10. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств откладывается до их прекращения. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения контракта.

7.13. Заказчик вправе удержать из цены контракта, подлежащей оплате, пени и штрафы, начисленные Заказчиком.

**8. Обеспечение исполнения условий Контракта**

 8.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязуется оформить и представить Заказчику, по своему усмотрению, либо безотзывную банковскую гарантию, либо внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 8.7 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту).

 8.2 Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд»

 8.3. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

 8.4.Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:

- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам осуществления закупки, как основание заключения Контракта;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

- обязательства Генерального Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

 - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;

 - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

 8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

 8.6.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

 8.7. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере **8636,40 (Восемь тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 40 копеек) руб. (**5 % от начальной (максимальной) цены Контракта).

8.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.

 8.9. Если по итогам проведении аукциона в электронной форме победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 8.7. настоящего контракта, которое будет составлять **12 954,60 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 60 копеек) руб.**  или документов, подтверждающих добросовестность победителя на дату подачи заявки.

 8.10.. Заказчик обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, не позднее 10 рабочих дней с даты оплаты выполненных работ.

 8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчикомсвоих обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживаются заказчиком в полном объеме в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства..

8.12. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:

**Получатель**

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)

ИНН: 7426002056

КПП: 746001001

**Банк получателя**

Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК: 047501001

р/с: 40302810000003000004

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта

в электронном аукционе «Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по ул. Комсомольская (от ТК 1 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района» (указывается наименование предмета муниципального контракта, номера закупки).

Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 8.7 Контракта, на расчетный счет Заказчика.

8.13. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Подрядчик.

8.14. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

 **9.Прочие условия**

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует **до 31.07.2018 г.**

Контракт заключен в электронной форме *(дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).*

 Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

9.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

9.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

9.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.

9.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

9.10. Настоящий Контракт имеет 4 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение 1 - Техническое задание

- Приложение 2 – График выполнения работ

- Приложение 3 - График поэтапной оплаты выполненных работ

- Приложение 4 – Локальная смета

1. **Реквизиты сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик**Администрация Аргаяшского сельского поселения** Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74 E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056 КПП 746001001 ОГРН 1027401479951УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения Л/с 03693023960)Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинскр/с 40204810900000000344, БИК 047501001 |  | Подрядчик**ООО «Верный выбор»**Адрес: 454001, РФ, Челябинская область, г.Челябинск, ул. 40-летия Победы,49,9 тел. 8-912-774-6444ИНН 7447249738 КПП 744701001 ОКАТО 75401000000Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» БИК:046577964Рас./с.: 40702810538140000552  |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

|  |  |
| --- | --- |
| **Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –** **Глава поселения****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ишкильдин А.З.  | **Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Е.Л. Щербатов |

Приложение №1

к Муниципальному контракту № Ф.2018.235001

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | информация |
| 1. | Заказчик *(полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, номера контактных телефонов, факс, е-таil)* | Администрация Аргаяшского сельского поселенияЮридический адрес: 456880, РФ, Челябинскаяобласть, с. Аргаяш, ул. 8 марта, 17Фактический адрес: 456880, РФ, Челябинскаяобласть, с. Аргаяш, ул. 8 марта, 17Ответственное должностное лицо заказчика:Глава поселения Ишкильдин Артур ЗуфаровичНомер контактного телефона 8(35131)2-12-78;факс: 8(35131)2-29-74Адрес электронной почты: ap-sovet@mail.гu |
| 2. | Основание для строительства | Акт обследования тепловых сетей,положительное заключение Госэкспертизы № 72-КР-344-3л от 11 июня 2015 г.Техническая документация находится узаказчика.Контактное лицо: Зам.Главы поселения Салыкаев Д.М. |
| 3. | Местонахождения объектов | Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района. |
| 4. | Цель | Восстановление технической и экономической характеристики объекта. |
| 5. | Виды строительства и краткоетехнико-экономическоеописание. | -Разработка грунта механизированным способом в отвал. -Разработка грунта вручную .-Обратная засыпка грунта бульдозером.-Прокладка трубопроводов в непроходных каналах из электросварных Ф 57\*3мм – 80 метров.-Установка задвижек.-Врезка в действующие сети трубопроводов Ф 50мм.-Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов на 1 раз -15,2 м.кв.-Изоляция трубопроводов матами минераловатными -Обертывание поверхности стеклопластиком рулонным.-Демонтаж труб Ф 50мм-40 метров.-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб Ф 50 мм с промывкой и с дезинфекцией 40 метров.-Устройство плит перекрытий каналов - 14 шт., (в т.ч. П5-8, 4 шт.- новые). |
| 6. | Требования к качеству и безопасности выполнения работ. | В ходе выполнения работ исполнитель обеспечивает выполнение необходимых экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объектов в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также ограждение мест производства земляных работ;- работы должны производиться силами специализированной бригады при условии соблюдения правил производства работ в соответствии со СНиП и правилами безопасности;СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства». Подрядчик оформляет наряд и подписной лист на земляные работы. |
| 7. | Контроль. | Контроль выполнения работ осуществляет Заказчик. |
| 8. | Гарантия на выполненные работы. | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков. |
| 9. | Сроки выполнения работ. | С даты заключения контракта в течение 30 календарных дней |

**Приложение № 1 к Техническому заданию**

|  |
| --- |
| **Требование к материалам, используемым при выполнении работ** |
| Наименование товара. | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| Показатель | значение |
| (наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Электроды. | Тип  |   | LB |
| Диаметр  | 3,2 или 4 мм | ГОСТ 9467- 75 |
| Задвижка. |  Давление  | не менее 1,6 Мпа |   |
| Грунтовка. | Цвет пленки грунтовки  | серый или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
| Внешний вид пленки  |  матовая или полуглянцевая |   |
| эластичность пленки при изгибе |   |  1 мм |
|  |  | ГОСТ 25129-82 |
| стойкость пленки к действию нитроэмали  |   |  не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |
| Маты прошивные | М -125 |  | ГОСТ 21880-86 |
| Труба |   |   | Стальная электросварная ГОСТ 10704-91 |
| Краска БТ-177. |  |  | ГОСТ 5631-79 |
| Щебень фракции 40х70. | Плотность от 2,0-3 г/см3 |  | ГОСТ 8267-93 |
| Битумы нефтяные дорожные БНД60/90, БНД 90/130. |  |  | ГОСТ 22245-90 |
| Асфальтобетонная смесь (горячие) тип Б, марки 2. |  |  | **ГОСТ 9128-2009** |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –** **Глава поселения****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ишкильдин А.З.  | **Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Е.Л.Щербатов

Приложение № 2

 к муниципальному контракту

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

№ Ф.2018.235001

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**(календарный план работ)**

по объекту: «Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ по контракту | Срок выполнения работ | Стоимость, руб. ( НДС не предусмотрен) |
| 1 этапКапитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района | С даты заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней, подрядчик обязан выполнить 100 % объемов работ согласно Техническому заданию и проектно-сметной документации по данному Контракту. |  |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –** **Глава поселения****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ишкильдин А.З.  | **Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Е.Л.Щербатов

Приложение № 3

 к муниципальному контракту

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

№ Ф.2018.235001

**ГРАФИК ПОЭТАПНОЙ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

по объекту: «Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ по контракту | Срок оплаты | Стоимость, руб. (НДС не предусмотрен) |
| 1 этап | Оплата Работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, согласно Графика производства работ (календарный план работ) после подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-3), а также выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счёта) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке. |  |
|  (НДС не предусмотрен) |  |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –** **Глава поселения****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ишкильдин А.З.  | **Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Е.Л.Щербатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 к Муниципальному контракту № Ф.2018.235001от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г**.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  ТС и ВС по ул. Комсомольской от ТК 18 до жилого дома № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
| (локальный сметный расчет) |
| Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по улице Комсомольская (от ТК 18 до жилого дома № 28) в с. Аргаяш Аргаяшского района |
| Основание: Дефектная ведомость. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена | текущая цена |
|  |  |  | Сметная стоимость: |  | **20,470** | **тыс. руб.** | **172,728** | **тыс. руб.** |
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  | **0,000** | **тыс. руб.** | **0,000** | **тыс. руб.** |
|  |  |  | монтажных работ |  | **0,000** | **тыс. руб.** | **0,000** | **тыс. руб.** |
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,188** | **тыс.чел.ч** | **0,188** | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  | Сметная заработная плата: | **2,289** | **тыс. руб.** | **28,782** | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках) по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района** |
| ТС. Труба ст.Д50 мм Длина 40м\*2 В лотках |
| 1 | ТЕР01-01-003-15Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1000 м3 грунта | 0,104 | 5952,31 | 195,37 | 5756,94\_\_\_\_\_763,64 | 619,00 | 20,00 | 599\_\_\_\_\_79 | 3772,00 | 255 | 3517\_\_\_\_\_998 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(1253 руб.)* | *86%=95%\*0.9* |  |  |  | *85,00* |   |   | 1078,00 |   |   |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(1253 руб.)* | *43%=50%\*0.85* |  |  |  | *42,00* |   |   | 539,00 |   |   |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *746,00* |   |   | 5389,00 |   |   |
| 2 | ТЕР01-02-057-03Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)100 м3 грунта | 0,0312 | 2812,07 | 2812,07 |   | 88,00 | 88,00 |   | 1103,00 | 1103 |   |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(1103 руб.)* | *72%=80%\*0.9* |  |  |  | *63,00* |   |   | 794,00 |   |   |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(1103 руб.)* | *38%=45%\*0.85* |  |  |  | *34,00* |   |   | 419,00 |   |   |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *185,00* |   |   | 2316,00 |   |   |
| 3 | ТЕР01-01-033-02Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1000 м3 грунта | 0,10088 | 791,76 |   | 791,76\_\_\_\_\_155,45 | 80,00 |   | 80\_\_\_\_\_16 | 689,00 |   | 689\_\_\_\_\_197 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(197 руб.)* | *86%=95%\*0.9* |  |  |  | *14,00* |   |   | 169,00 |   |   |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(197 руб.)* | *43%=50%\*0.85* |  |  |  | *7,00* |   |   | 85,00 |   |   |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *101,00* |   |   | 943,00 |   |   |
| 4 | ТЕР24-01-001-01Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1 км трубопровода | 0,08 | 24020,43 | 5962,67\_\_\_\_\_4344,2 | 13713,56\_\_\_\_\_1337,81 | 1922,00 | 477\_\_\_\_\_348 | 1097\_\_\_\_\_107 | 14048,00 | 5995\_\_\_\_\_2292 | 5761\_\_\_\_\_1345 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(7340 руб.)* | *130%=130%* |  |  |  | *759,00* |   |   | 9542,00 |   |   |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(7340 руб.)* | *76%=89%\*0.85* |  |  |  | *442,00* |   |   | 5578,00 |   |   |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *3123,00* |   |   | 29168,00 |   |   |
| 5 | ТССЦ-103-0138Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)м | 80,8 | 26,10 | \_\_\_\_\_26,1 |   | 2109,00 | \_\_\_\_\_2109 |   | 12412,00 | \_\_\_\_\_12412 |   |
| 6 | ТЕР24-01-032-01Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1 компл. задвижек или клапана | 2 | 119,77 | 27,4\_\_\_\_\_3,95 | 88,41\_\_\_\_\_9,89 | 240,00 | 55\_\_\_\_\_8 | 177\_\_\_\_\_20 | 1657,00 | 689\_\_\_\_\_55 | 913\_\_\_\_\_249 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(938 руб.)* | *130%=130%* |  |  |  | *98,00* |   |   | 1219,00 |   |   |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(938 руб.)* | *76%=89%\*0.85* |  |  |  | *57,00* |   |   | 713,00 |   |   |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *395,00* |   |   | 3589,00 |   |   |
| 7 | ТССЦ-302-1175Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)шт. | 2 | 226,00 | \_\_\_\_\_226 |   | 452,00 | \_\_\_\_\_452 |   | 2371,00 | \_\_\_\_\_2371 |   |
| 8 | ТЕР22-03-014-01Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1 фланец | 4 | 86,01 | 5,97\_\_\_\_\_44,95 | 35,09\_\_\_\_\_5,1 | 344,00 | 24\_\_\_\_\_180 | 140\_\_\_\_\_20 | 1956,00 | 300\_\_\_\_\_802 | 854\_\_\_\_\_257 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(557 руб.)* | *130%=130%* |  |  |  | *57,00* |   |   | 724,00 |   |   |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(557 руб.)* | *76%=89%\*0.85* |  |  |  | *33,00* |   |   | 423,00 |   |   |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *434,00* |   |   | 3103,00 |   |   |
| 9 | ТЕР22-06-005-01Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1 врезка | 2 | 104,36 | 22,6\_\_\_\_\_15,51 | 66,25\_\_\_\_\_7,55 | 209,00 | 45\_\_\_\_\_31 | 133\_\_\_\_\_15 | 1559,00 | 568\_\_\_\_\_189 | 802\_\_\_\_\_190 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(758 руб.)* | *130%=130%* |  |  |  | *78,00* |   |   | 985,00 |   |   |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(758 руб.)* | *76%=89%\*0.85* |  |  |  | *45,00* |   |   | 576,00 |   |   |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *332,00* |   |   | 3120,00 |   |   |
| 10 | ТЕР13-03-002-04Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,288 | 345,24 | 82,19\_\_\_\_\_250,36 | 12,69\_\_\_\_\_0,15 | 99,00 | 24\_\_\_\_\_71 | 4,00 | 599,00 | 298\_\_\_\_\_286 | 15\_\_\_\_\_1 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(299 руб.)* | *81%=90%\*0.9* |  |  |  | *19,00* |   |   | 242,00 |   |   |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(299 руб.)* | *60%=70%\*0.85* |  |  |  | *14,00* |   |   | 179,00 |   |   |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *132,00* |   |   | 1020,00 |   |   |
| 11 | ТЕР26-01-010-01Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1 м3 изоляции | 0,976 | 779,66 | 267,5\_\_\_\_\_439,6 | 72,56 | 761,00 | 261\_\_\_\_\_429 | 71,00 | 5497,00 | 3283\_\_\_\_\_1790 | 424 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(3283 руб.)* | *90%=100%\*0.9* |  |  |  | *235,00* |   |   | 2955,00 |   |   |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(3283 руб.)* | *60%=70%\*0.85* |  |  |  | *155,00* |   |   | 1970,00 |   |   |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *1151,00* |   |   | 10422,00 |   |   |
| 12 | ТССЦ-104-0111Плиты или маты теплоизоляционные(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)м3 | 1,21 | 538,46 | \_\_\_\_\_538,46 |   | 652,00 | \_\_\_\_\_652 |   | 2182,00 | \_\_\_\_\_2182 |   |
| 13 | ТЕР26-01-054-01Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,344 | 1105,55 | 401,6\_\_\_\_\_630,91 | 73,04 | 380,00 | 138\_\_\_\_\_217 | 25,00 | 3011,00 | 1737\_\_\_\_\_1132 | 142 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(1737 руб.)* | *90%=100%\*0.9* |  |  |  | *124,00* |   |   | 1563,00 |   |   |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(1737 руб.)* | *60%=70%\*0.85* |  |  |  | *82,00* |   |   | 1042,00 |   |   |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *586,00* |   |   | 5616,00 |   |   |
| 14 | ТССЦ-104-8104Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)м2 | 39,56 | 19,80 | \_\_\_\_\_19,8 |   | 783,00 | \_\_\_\_\_783 |   | 1620,00 | \_\_\_\_\_1620 |   |
| **Раздел 2. ВС** |
| ВС .Труба 50мм. Длина 40м. |
| 15 | ТЕР22-01-011-01Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1 км трубопровода | 0,04 | 7603,58 | 4787,01\_\_\_\_\_422,12 | 2394,45\_\_\_\_\_402,35 | 304,00 | 191\_\_\_\_\_17 | 96\_\_\_\_\_16 | 3128,00 | 2406\_\_\_\_\_131 | 591\_\_\_\_\_202 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(2608 руб.)* | *130%=130%* |  |  |  | *269,00* |   |   | 3390,00 |   |  |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(2608 руб.)* | *76%=89%\*0.85* |  |  |  | *157,00* |   |   | 1982,00 |   |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *730,00* |   |   | 8500,00 |   |  |
| 16 | ТССЦ-103-0054Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)м | 0 | 71,90 | \_\_\_\_\_71,9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | ТССЦ-103-0066Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4,5 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)м | 40,16 | 92,70 | \_\_\_\_\_92,7 |   | 3723,00 | \_\_\_\_\_3723 |   | 13278,00 | \_\_\_\_\_13278 |   |
| 18 | ТЕР22-06-005-01Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1 врезка | 1 | 104,36 | 22,6\_\_\_\_\_15,51 | 66,25\_\_\_\_\_7,55 | 104,00 | 23\_\_\_\_\_15 | 66\_\_\_\_\_8 | 779,00 | 284\_\_\_\_\_94 | 401\_\_\_\_\_95 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(379 руб.)* | *130%=130%* |  |  |  | *40,00* |   |   | 493,00 |   |  |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(379 руб.)* | *76%=89%\*0.85* |  |  |  | *23,00* |   |   | 288,00 |   |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *167,00* |   |   | 1560,00 |   |  |
| 19 | ТЕР22-06-001-01Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1 км трубопровода | 0,04 | 742,34 | 702,91\_\_\_\_\_39,43 |   | 30,00 | 28\_\_\_\_\_2 |   | 367,00 | 354\_\_\_\_\_13 |   |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(354 руб.)* | *130%=130%* |  |  |  | *36,00* |   |   | 460,00 |   |  |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(354 руб.)* | *76%=89%\*0.85* |  |  |  | *21,00* |   |   | 269,00 |   |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *87,00* |   |   | 1096,00 |   |  |
| 20 | ТЕР22-03-006-01Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 32,16 | 13,01\_\_\_\_\_17,87 | 1,29 | 32,00 | 13\_\_\_\_\_18 | 1,00 | 236,00 | 164\_\_\_\_\_64 | 8 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(164 руб.)* | *130%=130%* |  |  |  | *17,00* |   |   | 213,00 |   |  |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(164 руб.)* | *76%=89%\*0.85* |  |  |  | *10,00* |   |   | 125,00 |   |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *59,00* |   |   | 574,00 |   |  |
| 21 | ТССЦ-302-1175Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)шт. | 2 | 226,00 | \_\_\_\_\_226 |   | 452,00 | \_\_\_\_\_452 |   | 2371,00 | \_\_\_\_\_2371 |   |
| 22 | ТЕР22-03-014-01Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1 фланец | 2 | 86,01 | 5,97\_\_\_\_\_44,95 | 35,09\_\_\_\_\_5,1 | 172,00 | 12\_\_\_\_\_90 | 70\_\_\_\_\_10 | 978,00 | 150\_\_\_\_\_401 | 427\_\_\_\_\_128 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(278 руб.)* | *130%=130%* |  |  |  | *29,00* |   |   | 361,00 |   |  |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(278 руб.)* | *76%=89%\*0.85* |  |  |  | *17,00* |   |   | 211,00 |   |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *218,00* |   |   | 1550,00 |   |  |
| 23 | ТЕР13-03-002-04Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,152 | 345,24 | 82,19\_\_\_\_\_250,36 | 12,69\_\_\_\_\_0,15 | 52,00 | 12\_\_\_\_\_38 | 2,00 | 316,00 | 157\_\_\_\_\_151 | 8 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(157 руб.)* | *81%=90%\*0.9* |  |  |  | *10,00* |   |   | 127,00 |   |  |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(157 руб.)* | *60%=70%\*0.85* |  |  |  | *7,00* |   |   | 94,00 |   |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *69,00* |   |   | 537,00 |   |  |
| 24 | ТЕР26-01-010-01Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)1 м3 изоляции | 0,488 | 779,66 | 267,5\_\_\_\_\_439,6 | 72,56 | 380,00 | 131\_\_\_\_\_214 | 35,00 | 2749,00 | 1641\_\_\_\_\_896 | 212 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(1641 руб.)* | *90%=100%\*0.9* |  |  |  | *118,00* |   |   | 1477,00 |   |  |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(1641 руб.)* | *60%=70%\*0.85* |  |  |  | *78,00* |   |   | 985,00 |   |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *576,00* |   |   | 5211,00 |   |  |
| 25 | ТССЦ-104-0011Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)м3 | 0,6051 | 333,00 | \_\_\_\_\_333 |   | 201,00 | \_\_\_\_\_201 |   | 1080,00 | \_\_\_\_\_1080 |   |
| 26 | ТЕР26-01-054-01Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,172 | 1105,55 | 401,6\_\_\_\_\_630,91 | 73,04 | 190,00 | 69\_\_\_\_\_108 | 13,00 | 1505,00 | 868\_\_\_\_\_566 | 71 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(868 руб.)* | *90%=100%\*0.9* |  |  |  | *62,00* |   |   | 781,00 |   |  |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(868 руб.)* | *60%=70%\*0.85* |  |  |  | *41,00* |   |   | 521,00 |   |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *293,00* |   |   | 2807,00 |   |  |
| 27 | ТССЦ-104-8104Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)м2 | 19,78 | 19,80 | \_\_\_\_\_19,8 |   | 392,00 | \_\_\_\_\_392 |   | 810,00 | \_\_\_\_\_810 |   |
| **Раздел 3. Раздел 3 . В лотках** |
| 28 | ТЕРр66-16-1Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм100 м трубопровода | 1,44 | 495,59 | 241,47\_\_\_\_\_7,61 | 246,51\_\_\_\_\_27,27 | 714,00 | 348\_\_\_\_\_11 | 355\_\_\_\_\_39 | 6565,00 | 4374\_\_\_\_\_76 | 2115\_\_\_\_\_494 |
|  | *Накладные расходы от ФОТ(4868 руб.)* | *108%* |  |  |  | *418,00* |   |   | 5257,00 |   |  |
|  | *Сметная прибыль от ФОТ(4868 руб.)* | *68%* |  |  |  | *263,00* |   |   | 3310,00 |   |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | *1395,00* |   |   | 15132,00 |   |  |
| 29 | ТССЦ-403-8412Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)шт. | 4 | 324,86 | \_\_\_\_\_324,86 |   | 1299,00 | \_\_\_\_\_1299 |   | 8600,00 | \_\_\_\_\_8600 |   |
| Итого прямые затраты по смете | 16783 | 1959\_\_\_\_\_11860 | 2964\_\_\_\_\_330 | 95238 | 24626\_\_\_\_\_53662 | 16950\_\_\_\_\_4156 |
|  В том числе (справочно): |   |   |   |   |   |   |
|  фонд оплаты труда (ФОТ) | 2289 |   |   | 28782 |   |   |
|  материалы | 11860 |   |   | 53662 |   |   |
|  эксплуатация машин и механизмов | 2964 |   |   | 16950 |   |   |
| **Накладные расходы** | **2530** |  |  | **31832** |  |  |
| **Сметная прибыль** | **1528** |  |  | **19310** |  |  |
| **ВСЕГО по смете** |  |  |  |  |  |  |
|  Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 846 |   |   | 6332 |   |   |
|  Земляные работы, выполняемые ручным способом | 185 |   |   | 2316 |   |   |
|  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 12281 |   |   | 82695 |   |   |
|  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 201 |   |   | 1558 |   |   |
|  Теплоизоляционные работы | 4634 |   |   | 29747 |   |   |
|  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | 2694 |   |   | 23732 |   |   |
|  Итого | 20841 |   |   | 146380 |   |   |
|  НДС 18% | 3751,38 |   |   | 24551,82 |   |   |
|  **ВСЕГО по смете** | **20470** |  |  | **172728** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **% НР** |  |  |  |  | **111** |  |  | **111** |  |  |
|  | **% СП** |  |  |  |  | **67** |  |  | **67** |  |  |
|  | Возвратных сумм от демонтажа: Д50 Труба 144\*4.62=665=0.665т\*12000=7980 рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет **0,88***.*

Всего с коэффициентом снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме **152 409,08 руб**.(Сто пятьдесят две тысячи четыреста девять рублей 08 копеек) рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА –** **Глава поселения****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ишкильдин А.З.  | **Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

 Е.Л. Щербатов

Заключен контракт по закупке № 0169300010318000145

Контрольная сумма подписанного документа: BB-F5-49-D5-1C-15-74-22-7B-4E-E1-11-93-47-FB-81-8C-A0-EB-EE-59-C8-39-15-43-03-A6-A9-0B-0C-2A-05

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания участником: 28.05.2018 11:27 (по московскому времени)

Дата подписания заказчиком: 01.06.2018 06:29 (по московскому времени)

Расшифровка подписи поставщика

Фамилия, имя и отчество: Щербатов Евгений Леонидович

Наименование компании: ООО "ВЕРНЫЙ ВЫБОР"

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 6084E5B9BD1CC28BE711F0F931547662 от 15-1-2018 15:25:01 UTC

Сертификат действителен до: 15-1-2019 15:35:01 UTC

Имя файла: Муниципальный контракт №Ф.2018.235001.doc

Сертификат: CN=Щербатов Евгений Леонидович, O="ООО ""ВЕРНЫЙ ВЫБОР""", T=Директор, C=RU, S=74 Челябинская область, L=Челябинск, STREET="УЛИЦА 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, ДОМ 49, КВАРТИРА 9", SN=Щербатов, G=Евгений Леонидович, ОГРН=1157447002800, ИНН=007447249738, СНИЛС=02552923038, E=89127746444@yandex.ru, OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=7447249738/KPP=744701001/OGRN=1157447002800"

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

Расшифровка подписи заказчика

Фамилия, имя и отчество: Ишкильдин Артур Зуфарович

Наименование компании: Администрация Аргаяшского сельского поселения

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 7614446FF7882ED808B3B83F0FE5BB28F0959EFD от 22-11-2017 08:17:10 UTC

Сертификат действителен до: 22-2-2019 08:17:10 UTC

Имя файла: Муниципальный контракт №Ф.2018.235001.doc

Сертификат: CN=Ишкильдин Артур Зуфарович, SN=Ишкильдин, G=Артур Зуфарович, O=Администрация Аргаяшского сельского поселения, L=с.Аргаяш, S=Челябинская область, C=RU, E=ap-sovet@mail.ru, СНИЛС=01516682535, ИНН=027000368311

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)